洗马乡2018年度扶贫资金项目绩效报告

（洗马潭新建仓储库200平方米建设工程）

一、基本情况

（一）单位基本情况

洗马潭村位于洗马乡中心部，总面积14平方公里，东西地势较高，经济作物以水稻为主，全村共有贫困户97户301人，其中低保户8户14人，占贫困人口4.7%

（二）项目概况

新建仓储库，属于5米高钢结构仓库，占地面积229平方，位于洗马潭村3组。

二、项目实施情况

（一）资金管理

该项目投资规模20万元，其中市财政扶贫资金20万元。资金支出与申报计划基本相符，资金支出合理、合法、合规，财务管理制度健全；资金无违规使用，达到100%资金投入、使用率。

（二）项目管理

该项目符合实际要求，2018年纳入财政扶贫项目，文件依据洪扶发（2018）32号，立项合理合规。在项目实施前，制定了项目实施计划，确定了以洗马乡政府为主管部门，以驻村工作队和村两委为具体实施监督部门的项目小组。2018年6月07日，洗马乡政府公式议标公告，2018年7月10日公示中标单位负责人为负责人杨志武，7月10日与该公司签订施工合同并开始施工。工程期间由村两委等人员现场监督管理，确保工程进度及施工质量。2018年11月17日项目完工并经村，乡人民政府验收合格，且予以公示。2018年6月收到由上级拨付的工程款20万元，洗马乡政府在2018年11月28日及时支付工程进度款20万元。该项目立项合理，管理规范，资金支出合规，资料齐全。

- 项目绩效情况

新建仓储库200平方米，增加红薯种植面积200亩，预计增产值65万元，受益农民纯收入约45万元，户均增收4640元。带动该村群众脱贫致富。

四、绩效评价结论

该项目系村级基础设施扶贫工程项目，也是一项惠民项目。工程竣工后，有较好的经济效益和社会效益，且可持续受益，群众对该项目满意率达98%以上。

五、项目改进建议

- 强化项目后续监管

- 维持项目后续日常维护，做好养护工作。

- 继续健全和完善项目后期管理。乡财政所要严格按照洪江市财政局、洪江市扶贫开发办公室《关于进一步加强财政涉农整合资金管理的通知》（湘财农【2017】23号）等文件精神执行，切实加强财政涉农整合资金的管理。