2023年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目（湖南省宝顶生态农业有限公司中药材（枳壳）及冰糖柚产业基地标准化建设项目）投资完成情况表

| 序号 | 工程建设内容 | 单位 | 计划数量 | 实际完成数量 | 预算投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新建仓储库 | 平方米 | 400 | 411.65 | 35 | 39.2092 |  |
| 二 | 产业路及错车道、停车坪硬化 | 平方米 | 7000 | 7085.5 | 91 | 97.8978 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 126 | 137.107 |  |

说明：实际完成投资金额不含税费等财务开支。

湖南省宝顶生态农业有限公司                     2023年12月28日