2024年度洪江市水运事务中心单位整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：洪江市水运事务中心
一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

（一）宣传、贯彻和执行国家水路交通有关法律、法规、规章和政策，负责辖区内水路交通管理、行政执法工作。

（二）负责水上交通安全监督检查工作，水上交通事故的调查处理，受理辖区内船舶载运危险品及其进出口申报和现场监督。

（三）负责辖区水域内五级航道以下（不含五级）的水上水下施工作业（活动）审批和航行秩序维护，编制港口总体规划，对港口的岸线、陆域、水域实施统一管理。

（四）负责辖区内20米（不含20米）以下船舶的建造检验和30米（不含30米）以下营运船舶的法定检验（特种船舶除外）。

（五）负责辖区内水路运输及运输服务业、港口装卸搬运市场的行业管理。

（六）负责辖区内航道的航标设置和养护管理。

（七）负责辖区内水路交通业务统计上报工作。
2．机构情况。

洪江市水运事务中心单位内设机构包括：综合室、安全应急室、船舶船员事务室、港航航道水运发展事务室、水运视频监控室。

人员情况。

    洪江市水运事务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市水运事务中心单位本级。2023年年末本单位实有人数22名，相比上年减少2人，其中1人调动，1人退休。

部门（单位）年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标

1、全力确保水上安全

①加强现场监管。结合“春运”“打非治非”“安全生产月”等活动，采取日常经常性和“元旦、春节、清明、五一”重大节假日重点性相结合，深入各渡口码头开展安全生产大检查，全方位落实水上安全各项措施，全年组织检查行动160余次，出动检查人员900人次，检查企业4家120次，检查船舶580艘次、渡船112艘次，发现安全隐患16起，责令整改并整改到位16处，发放船员必读和水上交通安全常识等宣传资料1200余份，确保了水上交通安全事故发生率为零。

②加强航道养护。一是对重点航道、重点水域的所有航标设施进行了修缮，维护界限标40座、水面识标40座，确保了安全通航。二是加大巡航检查力度，全年巡航400余次。三是依法依规督促桥梁管理单位完善我市航道10座跨河桥梁桥区航标及水上航标的设置和维护，不断完善安全通航能力。

③加强安全度汛。一是防汛应急物资储备充实，运力配置到位，坚持24小时领导带班应急值守制度。二是扎实做好汛期日常巡查工作。加强对各类船舶和锚泊地的检查力度，严防发生船舶走锚。三是“6·23”洪灾处置得力。全体人员齐心协力抗战洪水，及时化解了各种险情。全年水路防汛形势平稳。

④加强源头管理。一是提高船检水平，共检验船舶84艘，总吨1590吨，功率3613.29千瓦，客位3039人。二是提高船员持证率，共换、发内河船舶船员三类驾驶员证46本，核发船员服务簿20本，船舶特殊培训合格证22本。三是发挥“天眼”作用，对重要时段、重要渡口码头、重点船舶进行重点监控，查出超载行为3起、农用船超载行为1起、夜航行为1起，发送各类预警信息61915余条。
2、全力确保绿色水运

①严防非法砂石码头出现。积极跟进航道建设、尾堆清理等涉水工程，坚决制止了非法砂石码头“死灰复燃”。

②船舶防污治理有序推进。联合市检察院推行“检察长+船舶防污染”治理机制，办理了一起公诉案件；监管托口、黔城2处垃圾收集处置站点有效运行；督促所有船舶配备油污水收集桶、垃圾桶，装设油水分离器，建立有台账、有数量、有序上岸机制。

③实施客船标准化改造。积极推进托口库区标准化客船更新改造，争取改造资金300余万元，新建船舶4艘，改造2艘，逐步消除托口库区船舶不适航问题的安全隐患。

3、全力确保项目实施

①积极为在洪涉水项目保驾护航。协助沅水洪辰航道建设方做好前期工作，航道疏浚工程基本完成，黔城、安江两处航道站建设项目预计年底开工。
②积极优化营商环境。为千里沅江公司旅游艇申请办证手续，规划精品旅游航线；为群红农庄水上娱乐项目做好事前、事中、事后安全监管措施。
③积极助力旅发大会。主动挑起水上活动项目建设任务，搭建浮台425㎡，出动水上安保人员26人、专业船舶6艘，为第三届怀化市旅发大会胜利召开贡献了水运力量。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出366.84万元，其中：人员经费328.92万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金；公用经费37.92万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024年度财政拨款项目支出307.94万元，为沅河至黔城河道保洁经费50.6万元，占项目支出的16.43%；航道维护及水上巡航运行经费36.71万元，占项目支出的11.92%；水上安全视频监控租赁维修维护费20.76万元，占项目支出的6.74%；渡口码头乡镇村签单员报酬20万元，占项目支出的6.5%；2024年遗属困难生活补助4.37万元，占项目支出的1.42%；第三届怀化市旅发大会水上活动工作经费6万元，占项目支出的1.95%；农村水路客运燃油补助169.5万元，占项目支出的55.04%。

三、本单位2024年无政府性基金预算支出情况

四、本单位2024年无国有资本经营预算支出情况

五、本单位2024年无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本单位绩效目标完成情况。目标1、牢守安全生产底线，加强水上交通安全监管工作，确保了2024年水上交通零事故。目标2、加强源头管理，不断改善通航条件，严把船舶准入关、船员管理关，确保了“春运”、防汛安全。目标3、持续推进“打非治违”、“一单四制”常态化制度化，为全市“一核三区、协调发展”提供了坚实的水上安全保障。  

七、存在的问题及原因分析

预算数和决算数存在较大差异，为了充分发挥部门职能，加强绩效管理，建议将工作经费、专项经费足额纳入预算。
下一步改进措施

    建议进一步加快预算执行进度，加快资金结算进度。
绩效自评结果拟应用和公开情况

   经过绩效评价组综合评价：得分96分，等级为“优”。
其他需要说明的情况

无

2024年度洪江市水运事务中心部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：洪江市水运事务中心







	财政供养人员情况
	编制数
	2024年实际

在职人数
	控制率

	
	　25
	23　
	　92%

	经费控制情况
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费
	6.97
	8.5
	7.86

	  1.公务用车购置和维护经费
	3.98
	5
	4.63

	       其中：公车购置
	
	
	

	             公车运行维护
	3.98
	5
	4.63

	   2.出国经费
	
	
	

	   3.公务接待
	2.99
	3.5
	3.23

	项目支出
	
	
	

	1.航道维护及水上巡航运行经费
	6.72
	25
	36.71

	2.水上安全视频监控租赁维修维护经费
	15.4
	9
	20.76

	3、渡口码头乡镇村签单发航员报酬经费
	36.1
	10
	20

	4、遗属生活补助
	6.72
	4.37
	4.37

	公用经费
	
	
	

	1.办公经费
	17.35
	15.45
	2.69

	2.水电费
	2.77
	
	1.08

	3.福利费
	
	4.01
	5.85

	4.维修（护）
	2.6
	
	2.08

	5.三公经费
	6.97
	8.55
	7.86

	6.工会经费
	13.52
	3.2
	6.76

	7.其他交通费用
	10.93
	
	7.92

	8.其他商品和服务支出
	
	
	3.66

	政府采购金额
	——
	10
	13.42

	部门整体支出预算调整 
	——
	　
	　

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）
	批复

规模
(㎡)
	实际规模(㎡)
	规模

控制率
	预算

投资

(万元)
	实际

投资

(万元)
	投资

概算

控制率

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	厉行节约保障措施
	坚持从严从简，做到精打细算、勤俭持家。　


说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（ 2024  年度）

	预算部门名称
	洪江市水运事务中心　

	年度预

算申请
（万元）
	
	年初
预算数
	全年预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	301.69
	678.87
	674.78
	10
	223%
	10

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：一般公共预算：
	其中：基本支出：366.84

	
	政府性基金拨款：
	项目支出：307.94

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	洪江市水运事务中心负责全市125.1212公里通航水域，4个库区（铜湾库区、安江库区、洪江库区、托口库区）,24道乡镇客运渡口，6处码头，98艘客渡船舶的水上交通安全监管；负责1座港口（洪江港）3处港区（黔城港区、安江港区、托口港区）的码头管理；负责辖区水上交通安全事故调查、处理以及水上搜救；负责辖区水上巡航及航道维护工作。　　
	　奋力开启“第二次创业”；积极跟进托口库区客运船舶更新改造工程；不断提升水上交通安全监管水平，全力保障我市人民群众的安全感；结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，发挥党建引领作用，全力助推岔头乡羊坡村建成美丽乡村。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量

指标
	安全巡查检查数
	≥260次
	329次
	10
	10
	　

	
	
	
	船舶检验服务数
	≥80艘
	91
	10
	10
	　

	
	
	质量

指标
	工作完成质量达标率
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效

指标
	完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	成本

指标
	成本控制率
	≤100％
	223%
	10
	6
	　没有足额纳入预算

	
	效益指标

（30分）　
	社会效

益指标
	隐患排除
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	
	水上安全监管稳定
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	　

	
	
	生态效

益指标
	船舶污染治理率
	95%
	95%
	10
	10
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	95%
	95%
	10
	10
	　

	总分
	100
	96
	　


填表人：卢稀 填报日期：2025年3月26日联系电话：18797622678 位负责人签字：贺俊钦
    项目支出绩效自评表

（ 2024  年度）

	项目支

出名称
	航道养护及水上巡航工作经费　　

	主管部门
	　洪江市交通运输局
	实施单位
	　洪江市水运事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　25
	　36.71
	　36.71
	　10
	147%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	辖区内沅水、舞水、清水江、渠水等水域航道的巡航、巡河任务，港口、码头及航道维护安全监管　　
	已严格按照时间节点和任务要求，完成了辖区内沅水、舞水、清水江、渠水等水域航道的巡航、巡河任务，港口、码头及航道维护安全监管工作

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	每月养护次数
	1次
	1次
	8
	8
	　

	
	
	
	每周巡航次数
	5次
	5次
	6
	6
	

	
	
	
	水上突发事件处置
	实现0伤亡
	实现0伤亡
	6
	6
	　

	
	
	质量指标
	船舶检验服务与船员服务
	完成达标率
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	完成及时率
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	成本指标
	航道养护及水上巡航工作经费
	25万元
	36.71万元
	10
	6
	　没有足额纳入预算

	
	效益指标

(30分)
	社会效

益指标
	社会效益指标情况
	效果明显
	效果明显
	30
	30
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	考核服务对象满意度
	99%
	99%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　96
	　


填表人：卢稀 填报日期：2025年3月26日联系电话：18797622678 单位负责人签字：贺俊钦
    项目支出绩效自评表

（ 2024  年度）

	项目支

出名称
	水上安全视频监控租赁、维修维护经费　　

	主管部门
	　洪江市交通运输局
	实施单位
	　洪江市水运事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	    9
	　20.76
	　20.76
	　10
	230%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	市重点渡口、码头视频监控工作
	租用单个市级监控中心及渡口视频点7个，每月定期检查、保养、维护。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	租用单个市级监控中心及渡口视频点个数
	7个
	7个
	　10
	10
	　

	
	
	
	每月定期检查、保养、维护
	1次
	1次
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	设备完好率
	100%
	100%
	　10
	　10
	　

	
	
	时效指标
	完成及时率
	100%
	2024年12月前
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	水上安全视频监控租赁、维修经费
	9万元
	20.76万元
	　10
	　6
	　没有足额纳入预算

	
	效益指标

(30分)
	社会效

益指标
	为防汛指挥决策提供图像信息支持
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	
	水上安全监管稳定
	效果明显
	效果明显
	10
	10
	

	
	
	
	设备故障率
	5%
	5%
	10
	10
	　

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	考核服务对象满意度
	99%
	99%
	　20
	　20
	　

	总分
	100
	　96
	　


填表人：卢稀 填报日期：2025年3月26日联系电话：18797622678 单位负责人签字：贺俊钦
    项目支出绩效自评表

（ 2024  年度）

	项目支

出名称
	渡口、码头乡镇、村签单发航员工作报酬　　

	主管部门
	　洪江市交通运输局
	实施单位
	　洪江市水运事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	    10
	　20
	　20
	　10
	200%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	为加强客渡船航行安全管理，健全水上交通安全监管长效机制，有效防范水上交通事故，保障人民群众出行安全。为负责全市重点24道渡口48个渡点、6个码头签单发航监管工作配备了签单发航员，客渡船在渡口、码头发航前，由签单员现场核查其安全航行条件，并签单同意后方可发航。
	签单发航员管理作为水上安全工作的一大重点，把签单发航员工资列入财政预算，投入10万元渡口、码头乡镇、村签单发航员工作报酬

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	全市重点渡口、码头签单点
	24个
	24个
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	资金拨付合规率
	100%
	100%
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	完成及时率
	100%
	2024年12月前
	10
	10
	

	
	
	成本指标
	渡口、码头乡镇、村签单员报酬
	10万元
	20万元
	10
	9
	今年发放去年报酬

	
	效益指标

(30分)
	社会效

益指标
	有效防范水上交通事故
	效果明显
	效果明显
	15
	15
	

	
	
	
	保障人民群众安全出行
	效果明显
	效果明显
	15
	15
	

	
	满意度

指标

（20分）
	服务对象满意度指标
	考核工作人员满意度
	99%
	99%
	10
	10
	

	总分
	100
	　99
	　


填表人：卢稀 填报日期：2025年3月26日联系电话：18797622678 单位负责人签字：贺俊钦
项目支出绩效自评表

（ 2024  年度）

	项目支

出名称
	2024年遗属困难生活补助

	主管部门
	　洪江市交通运输局
	实施单位
	　洪江市水运事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	    4.37
	　4.37
	　4.37
	　10
	100%
	    10

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	及时在规定时间内申请支付，确保遗属能够及时获得经济援助。
	及时申请对遗属困难生活补助资金，确保遗属有一定的经济来源，确保遗属基本生活，维护遗属的合法权益，维护该群体的稳定和社会稳定。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	遗属困难生活补助人数
	6人
	6人
	10
	10
	　

	
	
	
	每个季度进行遗属生存认证
	4次
	4次
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	补助发放准确率
	100%
	100%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	补助发放及时率
	100%
	100%
	　10
	　10
	　

	
	
	成本指标
	遗属困难生活补助费标准
	4.37
	4.37
	　10
	　10
	

	
	效益指标

(30分)
	社会效

益指标
	遗属集体投诉事件控制
	0起
	0起
	15
	15
	

	
	
	
	稳定干部职工队伍
	显著
	显著
	15
	14
	因病去世一位退休职工

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	遗属满意度
	100%
	100%
	　10
	　10
	　

	总分
	100
	99
	　


填表人：卢稀 填报日期：2025年3月26日联系电话：18797622678 单位负责人签字：贺俊钦



