洪政办发〔2021〕25号

洪江市人民政府办公室

关于印发洪江市政府及国有企业投融资决策

管理试行办法的通知

各乡镇人民政府，市直机关各单位：

《洪江市政府及国有企业投融资决策管理试行办法》已经2021年6月3日第五届市人民政府第93次常务会审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

洪江市人民政府办公室

2021年10月18日

洪江市政府及国有企业投融资决策管理

试 行 办 法

第一章　总则

第一条　为规范和加强我市政府及国有企业投融资管理，合理确定投融资规模，防范和控制投资风险和债务风险，根据国家法律法规及其他相关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条　本办法所称政府及国有企业投资，是指在我市境内使用本级预算安排的资金、上级财政资金、市属国有企业从金融机构借入的资金进行固定资产投资建设活动；本办法所称政府及国有企业融资是指在省人民政府批准的限额内，通过发行债券举借的政府债务，以及具有融资功能的市属国有企业通过市场机制从金融机构借入的经营性贷款。

第三条　本办法所称政府投融资单位是指政府、代表政府投融资的部门、政府及部门出资设立的，具有投融资功能并拥有独立企业法人资格的经济实体。

第四条　本办法适用于我市政府及国有企业投融资建设项目的投资、融资资金的使用、管理和监督全过程。

第五条　政府及国有企业投融资行为要综合考虑财政、企业承受能力，坚守不新增政府隐性债务的底线，决不允许新增政府隐性债务上新项目、铺新摊子，政府及其部门不得为任何单位的融资行为提供任何形式的担保。

第二章　职责分工

第六条　设立市投融资决策委员会，作为我市投融资工作的领导决策机构，政府办、发改局、财政局、自然资源局、住建局、交通局、水利局、农业农村局、生态环境分局、审计局、司法局、金融办、国投集团为成员单位。市投融资决策委员由市长担任主任，常务副市长担任常务副主任，市人大、市政府相关领导担任副主任，成员单位主要领导为委员会成员。市投融资决策委员会主要职责是：审定我市政府和国有企业建设性资金的投资方向和投融资中长期规划；审定我市政府和国有企业投融资年度计划；审定投融资政策和管理制度；决定投融资重大事项等。

第七条　市投融资决策委员会下设市投融资决策委员会办公室（以下简称市投融资办），是政府投融资工作的日常管理机构，办公室设市财政局。市投融资决策委员会办公室主要职责是：牵头拟定投融资政策；汇总中长期投融资规划和年度投融资计划；建立健全政府投融资风险防范机制，对投融资单位的投融资业务实施管理和监督；拟定融资考核奖励方案；负责市投融资决策委员会日常工作。

第八条　投融资单位是投融资项目管理的责任主体，负责编制本单位和部门的项目中长期规划、年度投融资计划，完成市投融资决策委员会确定的投融资计划，对其承担的建设项目实施全方位管理，并接受市投融资决策委员会业务考核。

第九条　按照统一领导、明确职责、分工合作的原则，各成员单位和责任主体职责分工如下：

政府办：负责协调督促市投融资决策委员会安排的工作。

发改局：负责建立和完善政府投资项目管理机制；负责政府投资项目的管理工作，建立政府投资项目储备库；负责项目整合和投资监管工作；编制全市政府中长期投资规划和年度投资计划草案。

财政局：负责资源整合和资金监管工作；负责制定财政扶持投融资的政策措施；研究统筹政府投融资项目的政府性资源配置、信用支撑、风险管理和统计分析；科学评估本级财政偿债能力，提出本级预算债务规模的控制上限；建立政府投融资项目专项偿债资金。

自然资源局：负责土地资源整合和国土资源监管工作；负责政府投融资项目用地保障，协助投融资主体办理土地资源配置相关手续；落实投融资计划中所需的土地资源收储、出让等工作；负责有关项目建设用地和建设工程规划管理。

住建局、交通局、水利局、农业农村局：负责所属领域建设项目的初步设计审查和工程施工的监督管理等工作。

生态环境分局：负责建设项目环境影响评价文件审批。

审计局：负责政府投融资单位和项目的审计监督。

金融办：参与协调重大金融项目招商与融资；牵头组织融资单位与金融机构的项目对接。

国投集团：负责编制、汇总、落实本集团投资计划、融资计划和偿债计划；指导所属子公司投融资业务。

第三章　计划管理

第十条　投融资单位应当于每年四季度拟制下一年度投融资项目计划，分别报市发改局和市财政局审核。经市发改局和市财政局审核后报市投融资办。

市投融资办牵头相关职能部门，结合城乡规划、土地规划、财力供给、投融资单位资产负债等情况，对投融资单位报送的年度计划论证、审核、汇总、综合平衡后，提出本级政府投融资建设项目年度计划，报市投融资决策委员会批准。

第十一条　投融资项目年度计划包括投资计划、融资计划和偿债计划等内容。不需融资的投资项目只需编制投资计划。

投资计划应包括项目的名称、业主单位、总投资估算、资金来源、招投标方式、建设规模和内容、建设期限、年度投资规模及完成投资情况等内容。

融资计划应包括项目融资总规模、年度融资规模、融资方式或对象、利率上限、期限、担保方式等。融资计划应分项目编制资金平衡方案。

偿债计划应包括项目偿债资金来源、还款方式和还款时间、风险保障措施等内容。

第十二条　投融资项目年度计划经投融资决策委员会批准后执行，原则上不做调整，亟需调整的，报市投融资决策委员会批准。年中临时增加的投融资计划（含项目重大变更）经发改局、财政局审核后，由市投融资办审核汇总，定期报市投融资决策委员会批准后执行。对情况特殊，急需审核批准的投融资计划（含重大变更计划）经发改局、财政局、投融资办审核后报分管副市长、决策委员会常务副主任、主任批准后实施。

第四章　投资管理

第十三条　投融资单位投资项目应重点支持财政财源建设、社会公益服务、城市基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步等领域的建设，合理调配经营性和非经营性项目。非经营性项目应坚持有利于带动基础产业、改善投资环境、促进储备土地增值的原则，提升城市形象和公共服务能力；经营性项目必须符合国家发展规划和产业政策，预期投资收益应不低于国内同行业同期平均水平，确保项目收益满足偿债需求，实现可持续发展。对一般竞争性领域项目，原则上不列入政府投融资范围。

投资资金按项目安排，非经营性项目以直接投资方式为主，经营性项目主要采取资本金注入方式投入，也可适当采取投资补助、贷款贴息等方式进行引导。

第十四条　投资单位不得对已经资不抵债、扭亏无望的企业投资；不得与信用不良、经营不佳、资产质量状况较差的企业合作投资；严格控制与主业无关的投资项目；未经市投融资决策委员会批准，不得进行期货投资、委托理财等高风险业务；收购兼并、以非现金方式对外投资的，应严格做好审计评估和尽职调查等工作，并报市投融资决策委员会批准。

第十五条　投资项目实行项目储备库管理。根据国家法律法规、投资支持方向，结合市发展规划，建立和动态管理项目储备库。根据项目规划和项目成熟程度，择优列入年度投资计划。

第十六条　投融资实施单位应加强投资项目建设管理，严格执行投资概算、建设标准、建设工期等要求。严格按照项目建设进度下达投资计划，确保投资项目能及时发挥效益。严格执行概算和造价控制，健全概算审批、调整等管理制度。

第十七条　投融资实施单位应当坚持“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”的原则，按照计划规定的建设内容、规模、标准、进度使用资金。

第十八条　项目年度投融资计划，经批准后一般不予调整。未经市投融资决策委员会批准的投资项目，各单位不得安排资金投入，不得组织实施。需要调整或部分调整的投资项目，有下列情形之一的，政府投融资实施单位应当及时以书面形式向市投融资决策委员会提出调整申请。内容包括：

1．项目规模、内容、股权结构发生较大变化的；

2．项目主体、地点、期限发生变更的；

3．项目实施过程中发生或遭遇国家重大政策调整或不可抗力因素影响的；

4．融资计划落实情况发生重大变化的；

5. 需要进行调整的其他情形。

第十九条　跨年度实施的投资建设项目及其资金预算，按原批准方案跨年度执行，执行期间不再逐年重复上报、审核、批复。但投资单位在报送下一年度项目计划时，应将跨年度项目同时报送市投融资办，以便合理安排全市投资项目的资金预算。跨年度实施的投资建设项目在发生较大调整的，在报送下一年度项目计划时应提出，由市投融资办审核后报市投融资决策委员会批准。

第五章　融资管理

第二十条　融资方案须报市投融资决策委员会批准后方可实施，批准后不得随意变更。融资业务发生后，各投融资单位将融资合约等材料报市投融资办备案。

第二十一条　融资单位要努力构建多层次、全方位融资体制，进一步规范各类融资业务策划、对接、比选、审核等工作流程，降低融资成本。优先选择政策性银行、企业债券以及中期票据等低成本业务品种；在同等类型融资业务中，要优先选择利率较低品种；同等利率条件下，要优先选择还款时间较长品种。对既有的高成本融资项目，要积极创造条件，尽可能争取用低成本融资品种进行置换。

第二十二条　融资需要提供担保的，应在融资方案中予以说明，担保方式、内容经债权金融机构和市投融资办确认后，在投融资体系内协调解决。市属国有企业因业务需要确需提供担保的，应事先报请国有资产管理部门、市投融资决策委员会批准。

第二十三条　投融资单位要建立健全内部控制制度，加强财务管理，对融资资金实行“单独建账、独立核算”，保证资金安全。融资项目实施后，应定期组织有关人员对项目资金的使用情况进行检查。

第六章　监督考核

第二十四条　市投融资办根据投融资单位职能，对项目投融资计划完成情况、经营效益、资产保值增值等业务开展情况进行综合考评，考评结果作为政府补助和政府注资的依据和投融资单位领导干部任用的参考依据。

第二十五条　财政局作为政府性债务的业务主管部门，对投融资单位的债务实行归口管理，并将投融资单位债务纳入动态监控和风险预警范围。

第二十六条　审计局应对投融资项目定期实施审计监督，对重点项目应进行全过程审计，并将审计情况及时报告市投融资决策委员会，审计结果纳入市投融资办年度考核体系。

第二十七条　国投集团应建立健全对下属公司的资产、财务管理制度，加强业务指导、监督检查和考核奖惩，强化风险防控。

第二十八条　违反本办法规定的，依照有关法律、法规和其他有关规定，追究相关单位和人员责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章　附则

第二十九条　为了切实保护国有企业自主经营权，市属国有企业投资500万元以下、融资1000万元以下项目由企业自主决策，不需报市投融资决策委员会批准。

第三十条　本办法由市投融资办负责解释。

第三十一条　本办法自公布之日起实施。

附件：1．年度投融资计划审核流程

2．年中投融资计划（含重大变更计划）审批流程

3．投融资计划（含重大变更计划）紧急审批流程

附件1

年度投融资计划审批流程

投融资单位10月31日前编制好下一年度投融资项目计划

市发改局11月30日前完成审核汇总

市财政局11月30日前完成审核汇总

市投融资办召集成员单位召开会议，12月31日前完成论证、审核、平衡、汇总

市投融资决策委员会下年度1月31日前召开会议审核批准

批准后投资、融资、偿债计划

批准后投资计划

批准后投资、融资、偿债计划

投资、融资

偿债计划

偿债计划

投资计划

投资计划

融资计划、

偿债计划

融资计划、

偿债计划

附件2

年中投融资计划（含重大变更计划）审批流程

投融资单位编制年中投融资项目计划（含重大变更计划）

市发改局5个工作日完成审核汇总

市财政局5个工作日完成审核汇总

市投融资办10个工作日完成论证、审核、汇总

市投融资决策委员会召开会议审核批准

批准后投资、融资、偿债计划

批准后投资计划

批准后投资、融资、偿债计划

投资、融资、偿债计划

投资计划

投资计划

融资计划、

偿债计划

融资计划、

偿债计划

附件3

投融资计划（含重大变更计划）紧急审批流程

投融资单位编制投融资计划（含重大变更计划）

市发改局3个工作日完成审核汇总

市财政局3个工作日完成审核汇总

市投融资办3个工作日完成论证、审核

报行业分管副市长批准

投资

融资

偿债

计划

投资计划

投资计划

融资计划、

偿债计划

融资计划、

偿债计划

报投融资决策委员会常务副主任批准

报投融资决策委员会主任批准后实施

投资

融资

偿债

计划

洪江市人民政府办公室               2021年10月18日印发