附件3

- 11 -

社会投资项目施工许可阶段办理流程图

部门：住房城乡建设部门

事项：施工图审查备案

部门：人防部门

事项：防空地下室施工图设计审查备案

时限：3个工作日

部门：消防部门

事项：建设工程消防设计审核（ 国务院公安部门规定的大型人员密集场所和其他特殊建设工程）（与设计备案抽查二选一）

时限：6个工作日

部门：水利部门

事项：权限内生产建设项目水土保持方案审批

时限：6个工作日

部门：住房城乡建设部门

事项：质安监手续及建筑工程施工许可证办理

时限：3个工作日

部门：消防部门

事项：建设工程消防设计备案抽查（除大型人员密集场所和其他特殊建设工程外的其他建设工程）

时限：3个工作日

竣工验收（备案）

（住房城乡建设部门牵头，办结时限：6个工作日）